**四川省旅游大数据平台测试报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 钟新龙 | | 编写时间 | 2018-12-04 16:36:37 |
| 审核 |  | | 审核时间 |  |
| 审批 |  | | 审批时间 |  |
| 文档管理 | 修订次数 | 共1次 | 版本 | Demo |

**目 录**

[1 引言 3](#_Toc512675746)

[1.1 编写目的 3](#_Toc512675747)

[1.2 提交的产品 3](#_Toc512675748)

[1.3 背景介绍 3](#_Toc512675749)

[1.4 范围 4](#_Toc512675750)

[2 参考文档 4](#_Toc512675751)

[2.1 测试环境示意图 4](#_Toc512675752)

[2.2 测试设备说明列表 4](#_Toc512675753)

[2.3 人力资源及相关人员角色分配 5](#_Toc512675754)

[2.4 测试时间 7](#_Toc512675755)

[3 测试方案 8](#_Toc512675756)

[3.1 测试阶段 8](#_Toc512675757)

[3.1.1 系统测试阶段 8](#_Toc512675758)

[3.2 测试用例设计方法 8](#_Toc512675759)

[3.2.1 功能性测试方法 8](#_Toc512675760)

[4 测试结果及缺陷分析 10](#_Toc512675761)

[4.1 测试执行情况与记录 10](#_Toc512675762)

[4.2 缺陷统计及分析 10](#_Toc512675763)

[4.2.1 功能模块对应BUG统计 10](#_Toc512675764)

[4.2.2 开发人员对应BUG统计 11](#_Toc512675765)

[4.2.3 缺陷状态数据统计 11](#_Toc512675766)

[4.2.4 残留缺陷统计 11](#_Toc512675767)

[5 测试结论 12](#_Toc512675768)

[6 测试风险说明 12](#_Toc512675769)

[7 附录（测试发现缺陷汇总） 12](#_Toc512675770)

# 引言

## 编写目的

本测试报告为四川省旅游大数据平台测试报告，目的在于反映此次测试活动的总体情况，汇报测试过程中出现的问题，分析产品的测试结果。总结本次项目的经验和教训，以供项目管理人员、项目开发人员、测试人员和需要了解本次测试活动的高层领导，全面了解整个项目的测试工作。

## 提交的产品

**最终提交产品：**

四川省旅游大数据平台测试报告

## 背景介绍

背景很复杂

功能包括：

1.子图匹配

2. 风险预判

3. 风险地域分布

## 范围

没有覆盖范围

# 参考文档

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资料名称** |
| 1 | 四川省旅游大数据平台项目说明书 |
| 2 | 四川省旅游大数据平台项目原型 |

## 测试环境示意图

## 

## 测试设备说明列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **测试机器** | **硬件配置** | **软件系统** |
| **服务器** | 设备类型:普通PC机  内存：8GB  硬盘：40GB  CPU:Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 64位CentOS |
| **客户机** | 设备类型:普通PC机  内存：8GB  硬盘：1TB  CPU:Intel(R) Core(TM)i5-6600 @ 3.30GHz | Windows7 |

## 人力资源及相关人员角色分配

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **开始时间** | **完成时间** | **开发人员** | **测试人员** |
| 大数据测试 | 2018-12-01 | 2018-12-10 | 赵运枫 | 钟新龙 |
| 指标测试 | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 封强 | 刘德全 |

## 测试时间

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **测试阶段** | **开始时间** | **结束时间** | **工作日** |
| 大数据测试 | 2018-12-1 | 2018-12-11 | 9 |
| 指标测试 | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 8 |

# 测试方案

## 测试阶段 及 描述

### 大数据测试测试阶段

描述:

代码审查的方式，查看代码里面的逻辑性错误

### 指标测试测试阶段

描述:

通过计算的方式测试指标结果的正确性

## 测试策略及方法说明

测试方法就是 点点点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 是否通过 |
| 1 | 子图匹配 | 通过 |
| 2 | 风险预判 | 不通过 |
| 3 | 风险地域分布 | 通过 |

# 测试结果及缺陷分析

## 测试执行情况与记录

测试终止日期：2018-12-04 16:36:37

测试类型：功能测试

## 缺陷统计及分析

### 功能模块对应BUG统计

|  |  |
| --- | --- |
| **模块** | **数值** |
| 四川省旅游大数据平台 | 51 |

### 开发人员对应BUG统计

|  |  |
| --- | --- |
| **人员** | **数值** |
| 封强 | 3 |
| 赵运枫 | 5 |

### 缺陷状态数据统计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BUG状态**  **测试类型** | **BUG总数** | **关闭** | **挂起** |
| 功能 | 51 | 48 | 3 |

### 残留缺陷统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUG\_ID | BUG级别 | BUG标题 |
| 4480 | 3 | 【后台】【旅游大数据分析】上传文件，界面提示如图所示，info返回 |
| 4476 | 3 | 【前台】【旅游大数据报告】ie浏览器pdf打印格式错误 |
| 4453 | 3 | 【数据管理】上传文件内容格式模板未做限制 |

# 测试结论

略

# 测试风险说明

* 没得啥子风险得

# 附录（测试发现缺陷汇总）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG编号 | BUG标题 | 严重程度 | BUG  状态 |
| 4526 | 【前台】【旅游产品监测】分辨率为1366\*768，左边导航栏展示不全 | 3 | 已关闭 |
| 4523 | 【前台】【旅游大数据报告】ie浏览器下载pdf报错 | 3 | 已关闭 |
| 4514 | 【前台】【旅游大数据】【消费大数据】旅游消费交易分析超过图框 | 3 | 已关闭 |
| 4495 | 【后台】【数据管理】旅游市场监测 省内活跃度排行榜，重复数据判断错误 | 3 | 已关闭 |
| 4491 | 【后台】【数据管理】上传文件，导出成功年份与季度会变为0 | 3 | 已关闭 |
| 4483 | 客情-新村旅游消费潜力分布（接待）比例字段使用科学计数法 | 3 | 已关闭 |
| 4482 | 客情-五大经济区游客来源排名，多排名字段 客情-乡村游客流量分析（接待），多出人数字段 | 3 | 已关闭 |
| 4481 | 【后台】【数据管理】修改数据，数据输入不符合格式，点击取消，界面提示请输入正确格式 | 3 | 已关闭 |
| 4480 | 【后台】【旅游大数据分析】上传文件，界面提示如图所示，info返回 | 3 | 已解决 |
| 4478 | 【后台】【数据管理】进入年龄分布模块，提示无数据，但是却显示共九条数据 | 3 | 已关闭 |
| 4477 | 【后台】退出登录，点击无反应 | 3 | 已关闭 |
| 4476 | 【前台】【旅游大数据报告】ie浏览器pdf打印格式错误 | 3 | 已解决 |
| 4475 | 旅游市场监测、省内涉旅行业网络信息监控 显示nan年前 | 3 | 已关闭 |
| 4474 | 旅游产品监测、旅游产品好评榜产品与景区排名 格式未对齐 | 3 | 已关闭 |
| 4473 | 旅游大数据前台无2016年数据 | 3 | 已关闭 |
| 4472 | 【前台】【旅游产品分类】旅游产品综合评价与旅游产品供给/消费总量只展示2017年份的数据，16年的数据未返回 | 3 | 已关闭 |
| 4470 | 【前台】【旅游发展指数】旅游创新度，四川省无数据时展示NAN | 3 | 已关闭 |
| 4469 | 【前台】【旅游发展指数】旅游创新度2017年2月最高值显示错误 | 3 | 已关闭 |
| 4467 | 【后台】【数据管理】 点击修改，不进行任何操作点击完成提示有重复数据 | 3 | 已关闭 |
| 4466 | 【后台】【数据管理】修改时间的时候，输入某年10月份如（2017.10）会提示格式错误 | 3 | 已关闭 |
| 4465 | 【后台】【数据管理】修改更改年份，点击保存，接口报错 | 3 | 已关闭 |
| 4464 | 【后台】【数据管理】修改时间数据，输入格式不符合规则，点击取消，提示请输入正确格式 | 3 | 已关闭 |
| 4463 | 【后台】【数据管理】修改字段的重复值未校验 | 3 | 已关闭 |
| 4462 | ie浏览器无法进入登录页 | 3 | 已关闭 |
| 4461 | 【数据管理】旅游大数据分析人工上传和搜索不需要修改 | 3 | 已关闭 |
| 4460 | 【后台】【数据管理】删除尾页最后一个数据，提示查询不到数据 | 3 | 已关闭 |
| 4459 | 【群年限管理】【用户管理】，删除尾页最后一个数据后，界面提示成功，但无数据展示 | 3 | 已关闭 |
| 4458 | 猎豹兼容性问题，登录跳转页面屏幕会闪 | 3 | 已关闭 |
| 4457 | 【数据管理】界面适配 | 3 | 已关闭 |
| 4456 | 【数据管理】还原弹框提示语格式错误 | 3 | 已关闭 |
| 4455 | 【数据管理】【文件上传】上传文件里面包括同一时间段的同一数据，未做处理 | 3 | 已关闭 |
| 4454 | 上传Excel文档不符合规则，提示服务器异常，并且界面上下翻页消失 | 3 | 已关闭 |
| 4453 | 【数据管理】上传文件内容格式模板未做限制 | 3 | 已解决 |
| 4452 | 角色只选择数据管理或数据导出权限时，导航栏展示错误 | 3 | 已关闭 |
| 4451 | 【后台】【数据管理】修改数据，点击还原 数据总数会变化 | 3 | 已关闭 |
| 4450 | 【前端】【旅游大数据分析】【客情大数据】折线图展示数据的四川省游客流量分析 乡村游客流量分析 ，默认展示当前季度的数据 | 3 | 已关闭 |
| 4449 | 【前台】【搜索大数据】 全省旅游搜索热度趋势，应默认展示7天的数据 | 3 | 已关闭 |
| 4448 | 【前台】【旅游大数据报告】ie浏览器无法打印 | 3 | 已关闭 |
| 4447 | 【前端】【客情大数据】四川省/乡村游客分析，时间节点的需求未完成 | 3 | 已关闭 |
| 4446 | 【前端】【四川省游客流量/乡村游客流量分析 】 切换选择季度时 下拉框数据展示重复 | 3 | 已关闭 |
| 4445 | 【前台】四川省游客分析，当“四川省游客流量”不为游客总量的时候，切换年份季度，四川省游客流量分析会被切换为旅游总量 | 3 | 已关闭 |
| 4444 | 【后台】【数据管理】修改数据、点击完成按钮，所有在修改的数据全部完成 | 3 | 已关闭 |
| 4443 | 【后台】【数据管理】修改产品分类、输入框清空数据、点击完成跟还原按钮、无响应 | 3 | 已关闭 |
| 4442 | 【后台】【数据管理】数据管理界面点击修改数据、在修改界面无取消按钮 | 3 | 已关闭 |
| 4441 | 【后台】【数据管理】点击修改数据、输入非法字符点击保存，保存成功 | 3 | 已关闭 |
| 4440 | 【后台】【权限管理】角色名未做去重处理 | 3 | 已关闭 |
| 4439 | 【数据管理】旅游发展指数—>创新度 ，到末页第六页，切换模块到舒适度，页码仍在第六页提示无数据 | 3 | 已关闭 |
| 4438 | 【后台】【数据管理】 序号排序每一页都一样 | 3 | 已关闭 |
| 4437 | 【后台】【用户管理】删除用户后，新增的用户名与删除的用户名一致，提示无法新增 | 3 | 已关闭 |
| 4436 | 【后台】用户未按返回角色权限展示列表 | 3 | 已关闭 |
| 4435 | 前台登录被删除的用户账号，提示验证失败，刷新界面，循环报验证错误 | 3 | 已关闭 |